|  |
| --- |
| 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE  TOČKA 7. DNEVNOG REDA  I Z V J E Š Ć E  O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU POŽEGI I PRIGRADSKIM NASELJIMA ZA 2024. GODINU  PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege  IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege i / ili pročelnicaUpravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje  Srpanj 2025. |

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*ssq\*rba\*ohs\*kkn\*pBk\*- +\*yqw\*wCo\*Fzi\*oDm\*ugB\*dzb\*Adx\*snc\*wFn\*jus\*zew\*- |

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran**

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/25-01/9

URBROJ: 2177-1-01/01-25-9

Požega, 4. srpnja 2025.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 34. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.) (u nastavku teksta: Statut) i članka 59. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18. i 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu, te Prijedlog Zaključka u svezi navedenog Izvješća.

Pravni temelj za predmetno Izvješće je u odredbi članka 74. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 32/20.), te članka 39. Statuta.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević, v.r.

PRIVITAK:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege
2. Prijedlog Zaključka u svezi prihvaćanja Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran**

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/25-01/9

URBROJ: 2177-1-01/01-25-7

Požega, 4. srpnja 2025.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst,, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 34. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 4. srpnja 2025. godine, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Gradonačelnik Grada Požege podnosi Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege
2. Pismohrani.

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran**

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/25-01/9

URBROJ: 2177-1-07-03/01-25-6

Požega, 4. srpnja 2025.

Na temelju članka 74. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH i 32/20. – u nastavku teksta: Zakon) i članka 62. stavka 1. podstavka 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi

i prigradskim naseljima za 2024. godinu

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu, za djelatnosti iz članka 22. Zakona, izvršen kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Poslovi održavanja | Pozicija | Planirano (€) | Realizacija (€) | |
| 1. | održavanje nerazvrstanih cesta | R0552-1  R0552-2  R0552-3  R0552-5  R0552-8  R0552-9  R0552-10  R0552-11  R0552-6  R1295  R0555 | 1.404.687,00 | 1.366.126,41 | |
| 2. | održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 60.000,00 | 55.000,00 | |
| 3. | održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | R0560  R0563 | 30.000,00 | 33.476,30 | |
| 4. | održavanje javnih zelenih površina | R0560  R0557 | 220.000,00 | 263.142,80 | |
| 5. | održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | R0560  R5080 | 10.200,00 | 0,00 | |
| 6. | održavanje groblja | Povjereno komunalnom poduzeću i mjesnim odborima | | |  |
| 7. | održavanje čistoće javnih površina | R0560  R0553  R5041  R5042  R5041-1  R5042-1 | 210.000,00 | 150.177,60 | |
| 8. | ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela, sanacija divljih odlagališta | R2649, R4339-1, R4340-1, R4339, R4340 | 83.485,00 | 73.628,65 | |
| 9. | održavanje javne rasvjete | R0556  R1165  R0556-1 | 297.000,00 | 268.356,00 | |
| 10. | dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija | R0559 | 35.915,00 | 35.910,57 | |
|  | UKUPNO: |  | 2.351.287,00 | 2.245.818,33 | |

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

uz Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH., 32/20. i 145/24.) (u nastavku teksta: Zakon), te sa Proračunom Grada Požege za 2024. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.) i Programom rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje u 2024. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.), predložen je i usvojen Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu.

Popis radnji čije je obavljanje predviđeno predmetnim programom

a) održavanje nerazvrstanih cesta

b) održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

c) održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

d) održavanje javnih zelenih površina

e) održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

f) održavanje groblja

g) održavanje čistoće javnih površina

h) ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela

i) održavanje javne rasvjete

j) dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

Na 32. sjednici Gradskog vijeća usvojene su III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu (Službene novine Grada Požege, 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.).

Sukladno članku 74. stavku 1. i 2. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave ovo Izvješće.

Iz priloženog Izvješća slijedi da je za pojedine radnje navedene u Programu utrošeno kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE KN |
| a) održavanje nerazvrstanih cesta i | 1.366.126,41 |
| b) održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 55.000,00 |
| c) održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 33.476,30 |
| d) održavanje javnih zelenih površina | 263.142,80 |
| e) održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 0,00 |
| f) održavanje groblja | 0,00 |
| g) održavanje čistoće javnih površina | 150.177,60 |
| h) ostale komunalne usluge - čišćenje deponija i građ. parcela | 73.628,65 |
| i) održavanje javne rasvjete | 268.356,00 |
| j) dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija | 35.910,57 |
| UKUPNO: | 2.245.818,33 |

Ukupno je za realizaciju spomenutog Programa utrošeno 2.245.818,33 iz sredstava komunalne naknade, koncesija, pomoći, doprinosa za šume, sredstava namijenjenih održavanju županijskih cesta koje su Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine, broj: 44/12.) prešle u nadležnost velikih gradova (županijskih središta) i općih prihoda i primitaka.

PRIJEDLOG

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran**

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/25-01/9

URBROJ: 2177-1-02/01-25-10

Požega, \_\_\_. srpnja 2025.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.). ) i članka 39. stavka 1. podstavka 20. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 2. sjednici, održanoj, dana \_\_\_. srpnja 2025. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi

i prigradskim naseljima za 2024. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

Tomislav Hajpek

DOSTAVITI:

1. Gradonačelniku, ovdje

2. Upravnim tijelima Grada Požege

3. Pismohrani, ovdje.