2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE TOČKA 8. DNEVNOG REDA I Z V J E Š Ć E O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege i / ili pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Srpanj 2025.

+*xfs*pvs*lsu*cvA*xBj*tCi*ssq*rba*ohs*kkn*pBk*- +*yqw*bju*xxx*sqc*ugB*xCk*yoa*ziF*hzD*jus*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*gcw*jnC*jiw*qkj*rqi*zfE*- +*ftw*raC*AnD*lvc*tnb*ngg*mab*yxb*uEi*axk*onA*- +*ftA*rfy*tba*vDm*Eyc*vlx*mbB*lDm*wgt*tAt*uws*- +*xjq*Ayv*Dgy*BEj*Eky*ohz*vjt*Dqw*Avj*gDj*uzq*-

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Upravni odjel za komunalne

djelatnosti i gospodarenje

KLASA: 361-01/25-02/2

URBROJ: 2177-1-01/01-25-9

Požega, 4. srpnja 2025.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 34. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22. - u nastavku teksta: Statut) i članka 59. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu te Prijedlog Zaključka u svezi navedenog Izvješća.

Pravni temelj za predmetno Izvješće je u odredbi članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 32/20. i 145/24.), te članka 39. Statuta.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc.Borislav Miličević, v.r.

PRIVITAK:

1.	Zaključak Gradonačelnika Grada Požege

2.	Prijedlog Zaključka u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

3.	Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

+*xfs*pvs*lsu*cvA*xBj*tCi*ssq*rba*ohs*kkn*pBk*- +*yqw*bju*xxx*sqc*ugB*xCk*yoa*ziF*hza*jus*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*xbo*bvE*iij*wnt*Dsv*zfE*- +*ftw*nCk*rrc*CCB*ldk*oks*jDu*ypy*hyj*FAk*onA*- +*ftA*ziv*uDB*kfv*EyC*ujb*viC*ylr*yso*zid*uws*- +*xjq*gls*Fbk*gtw*jAo*Dhw*bDb*rFs*zct*Bwl*uzq*-

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 361-01/25-02/2

URBROJ: 2177-1-01/01-25-7

Požega, 4. srpnja 2025.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,  19/13.- pročišćeni tekst,137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 34. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 4. srpnja 2025. godine, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Gradonačelnik Grada Požege podnosi Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc.Borislav Miličevićv.r.

DOSTAVITI:

1.	Gradskom vijeću Grada Požege

2.	Pismohrani.

+*xfs*pvs*lsu*cvA*xBj*tCi*ssq*rba*ohs*kkn*pBk*- +*yqw*bju*xxx*sqc*ugB*xCk*yoa*ziF*Eza*jus*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*lyF*ixw*rds*bmc*dkz*zfE*- +*ftw*ymz*hkk*liy*vDb*vBa*Bgs*qhk*ggE*aig*onA*- +*ftA*dxA*dwk*ugE*Ezg*xra*npz*vbB*yea*wEl*uws*- +*xjq*yhx*iFk*bDi*rxo*nvb*zCu*rtn*vEz*nsq*uzq*-

PRIJEDLOG

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 361-01/25-02/2

URBROJ: 2177-1-02/01-25-6

Požega, 4. srpnja 2025.

Na temelju članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 3/20. i 145/24.) i članka 62. stavka 1. podstavka 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Tijekom 2024. godine izvedeni su radovi na izgradnji:

- nerazvrstanih cesta

- javnih prometnih površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javnih parkirališta

- javne rasvjete

- uređenju javnih zelenih površina

- radovi na gradskim grobljima.

- PLANIRANA SREDSTVA

| Red. broj | Vrsta prihoda | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici | 281.925,00 | 254.565,92 |
| 2. | Komunalna naknada | 345.000,00 | 299.862,59 |
| 3. | Komunalni doprinos | 79.000,00 | 72.061,75 |
| 4. | Šumski doprinos | 30.000,00 | 0,00 |
| 5. | Vodni doprinos | 7.000,00 | 0,00 |
| 6. | Koncesije | 1.000,00 | 0,00 |
| 7. | Prihod za posebne namjene - parkirališta | 5.000,00 | 0,00 |
| 8. | Prihod za posebne namjene – grobna naknada | 12.000,00 | 11.884,94 |
| 9. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 67.900,00 | 50.900,00 |
| 10. | Opći prihodi i primici - rezultat | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 11. | Komunalna naknada - rezultat | 45.597,00 | 45.596,52 |
| 12. | Komunalni doprinos – rezultat | 218.772,00 | 213.776,47 |
| 13. | Prihod za posebne namjene: parkirališta – rezultat | 4.273,00 | 0,00 |
| 14. | Grobna naknada – rezultat | 25.744,00 | 25.743,78 |
| 15. | Šumski doprinos – rezultat | 10.255,00 | 10.254,69 |
| 16. | Spomenička renta | 0,00 | 7.000,00 |
|  | UKUPNO: | 1.139.866,00 | 998.046,66 |
|  | POMOĆI: |  |  |
| 1. | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 2. | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije | 131.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 166.700,00 | 35.700,00 |
| UKUPNO: |  | 1.306.566,00 | 1.033.746,66 |

- PLANIRANI RADOVI:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM  DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| 1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| 1.1. | Vinogradska ulica u Mihaljevcima | 298.000,00 | 264.838,97 |
| 1.1.1 | Izgradnja | 292.000,00 | 258.338,97 |
| 1.1.2. | Nadzor | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3. | Projekt, geodetski snimak | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 1.2. | Ulica Zinke Kunc | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ulica Sv. Vinka Paulskog | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Vinorodna ulica u Novom Selu | 259.516,00 | 258.230,07 |
| 1.4.1. | Izgradnja | 256.572,88 | 255.286,95 |
| 1.4.2. | Nadzor | 2.875,00 | 2.875,00 |
| 1.4.3. | Vodni doprinos | 68,12 | 68,12 |
| 1.5. | Ulice MO Praulje: J. Jande, B. Pavlovića, L. Matačića, J. Buturca | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Pristupna cesta atletskom stadionu | 140.750,00 | 9.750,00 |
| 1.6.1. | Projektiranje | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 1.6.2. | Radovi | 127.500,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Nadzor | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.7. | Izgradnja ulice Ivana Meštrovića- nastavak | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 160.100,00 | 131.591,60 |
| 2. | komunalna naknada | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3. | komunalni doprinos | 77.000,00 | 72.061,75 |
| 4. | koncesije | 1.000,00 | 0,00 |
| 5. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 50.900,00 | 50.900,00 |
| 6. | pomoći: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pomoći: Ministarstvo poljoprivrede | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pomoći: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 131.000,00 | 0,00 |
| 9. | šumski doprinos - rezultat | 10.255,00 | 10.254,69 |
| 10. | komunalni doprinos - rezultat | 108.011,00 | 108.011,00 |
| UKUPNO: |  | 698.266,00 | 532.819,04 |
| 1.8. | Ulica unutar poduzetničke zone zajedno s pripadajućom infrastrukturom | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Dodatna ulaganja – mostovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | Projektna dokumentacija : pješački most – rekreacija, Ulica J.Križanića | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2. | Sanacija postojećih mostova | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Dodatna ulaganja – potporni zidovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.1 | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 698.266,00 | 532.819,04 |

| 2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Broj |  | Komunalna infrastruktura |  | Planirano (€) |  | Realizacija (€) |
| 2.1. |  | Nogostup u Zagrebačkoj ulici |  | 151.255,44 |  | 138.527,97 |
| 2.1.1 |  | Rekonstrukcija |  | 148.000,00 |  | 135.285,03 |
| 2.1.2. |  | Nadzor |  | 3.200,00 |  | 3.187,50 |
| 2.1.3. |  | Vodni doprinos |  | 55,44 |  | 55,44 |
| 2.2. |  | Pješačka zona |  | 5.455,56 |  | 0,00 |
| 2.2.1. |  | Projektiranje |  | 5.455,56 |  | 0,00 |
| 2.3. |  | Pješačka staza uz atletski stadion |  | 3.750,00 |  | 0,00 |
| 2.3.1. |  | Projektiranje |  | 3.750,00 |  | 0,00 |
| 2.4. |  | Pješačka staza u Ulici J.Križanića |  | 3.000,00 |  | 2.937,50 |
| 2.4.1. |  | Projektiranje |  | 3.000,00 |  | 2.937,50 |
|  |  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
| 1. |  | komunalni doprinos |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. |  | prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 17.000,00 |  | 0,00 |
| 3. |  | komunalni doprinos - rezultat |  | 110.761,00 |  | 105.765,47 |
| 4. |  | pomoći |  | 35.700,00 |  | 35.700,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 163.461,00 |  | 141.465,47 |
| 3. JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura |  | Planirano (€) |  | Realizacija (€) |  |
| 3.1. | Parkiralište u Švearovoj ulici |  | 3.500,00 |  | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Projektiranje |  | 3.500,00 |  | 0,00 |  |
| 3.2. | Ostala parkirališta |  | 5.773,00 |  | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Projektiranje |  | 5.773,00 |  | 0,00 |  |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |  |  |
| 1. | Prihod za posebne namjene : parkirališta |  | 5.000,00 |  | 0,00 |  |
| 2. | Prihod za posebne namjene : parkirališta - rezultat |  | 4.273,00 |  | 0,00 |  |
| UKUPNO: |  |  | 9.273,00 |  | 0,00 |  |

| 4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. Broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| 4.1. | Izrada i postavljanje autobusnih stajališta | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Radovi | 2.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  | 0,00 |
| 1. | komunalni doprinos | 2.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 2.000,00 | 0,00 |

| 5. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. Broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |  |
| 5.1. | Rasvjeta u ulicama koje su predmet rekonstrukcije ili izgradnje | 25.160,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Radovi | 18.660,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Nadzor | 500,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Projektiranje | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Nužni radovi nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a | 10.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Radovi | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.3. | Dogradnja javne rasvjete u Ulici Pavla Radića | 66.062,00 | 65.387,63 |
| 5.3.1. | Radovi | 63.000,00 | 62.325,13 |
| 5.3.2. | Nadzor | 1.625,00 | 1.625,00 |
| 5.3.3. | Projekt | 1.437,00 | 1.437,50 |
| 5.4. | Izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Orljavu | 87.875,00 | 87.548,00 |
| 5.4.1. | Radovi | 83.000,00 | 82.673,00 |
| 5.4.2. | Nadzor | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.4.3. | Projekt | 2.875,00 | 2.875,00 |
| 5.5. | Dopuna sustava javne rasvjete | 6.000,00 | 5.937,50 |
| 5.5.1. | Projekt | 6.000,00 | 5.937,50 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 150.000,00 | 113.276,61 |
| 2. | komunalna naknada - rezultat | 45.597,00 | 45.596,52 |
| 3. | pomoći | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 195.597,00 | 158.873,13 |

| 6. GROBLJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| 6.1. | Radovi na gradskim grobljima | 110.744,00 | 104.726,88 |
| 6.1.1. | Radovi po zahtjevu MO | 110.744,00 | 104.726,88 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 73.000,00 | 67.098,16 |
| 2. | grobna naknada | 12.000,00 | 11.884,94 |
| 3. | grobna naknada - rezultat | 25.744,00 | 25.743,78 |
| UKUPNO: |  | 110.744,00 | 104.726,88 |

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| 1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| 1.1 | Ulica Matice Hrvatske, Sokolova ulica | 17.875,00 | 14.998,75 |
| 1.1.1 | Projektiranje | 17.875,00 | 14.998,75 |
| 1.1.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Trg Sv.Trojstva | 40.125,00 | 24.885,50 |
| 1.2.1. | Projektiranje | 40.125,00 | 24.885,50 |
| 1.3. | Županijska ulica | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Spojna cesta Požega-Mihaljevci | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Ulica Josipa Pavičića | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 32.884,25 |
| 2. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 3. | vodni doprinos | 7.000,00 | 0,00 |
| 4. | doprinos za šume | 30.000,00 | 0,00 |
| 5. | pomoći : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 0,00 | 0,00 |
| 6. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| 7. | komunalni doprinos - rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 8. | vodni doprinos - rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 9. | doprinos za šume – rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 10. | spomenička renta – rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Spomenička renta | 0,00 | 7.000,00 |
| UKUPNO: |  | 58.000,00 | 39.884,25 |

| 2. JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| 2.1. | Opremanje dj. igrališta | 35.000,00 | 26.585,98 |
| 2.1.1. | Nabava opreme | 6.000,00 | 3.043,98 |
| 2.1.2. | Popravci postojećih sadržaja | 26.000,00 | 21.713,70 |
| 2.1.3. | Nabava materijala | 3.000,00 | 1.828,30 |
| 2.1.4. | Projekt uređenja dj. igrališta Šeovci | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 35.000,00 | 26.585,98 |
| 2. | opći | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pomoći | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Uređenje rekreacijskog centra | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Dopuna sadržaja po zahtjevu korisnika | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | Komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Nabava urbane opreme | 34.225,00 | 29.391,91 |
| 2.3.1. | Nabava urbane galanterije za uređenje javnih površina | 16.400,00 | 15.474,46 |
| 2.3.2. | Popravci postojećih sadržaja | 17.825,00 | 13.917,45 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 27.825,00 | 22.991,91 |
| 2. | Opći prihodi i primici-rezultat | 6.400,00 | 6.400,00 |
|  | UKUPNO: | 69.225,00 | 55.977,89 |

- PLANIRANI IZNOS PO STAVKAMA

| Red.br. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 698.266,00 | 532.819,04 |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 163.461,00 | 141.465,47 |
| 3. | Javna parkirališta | 9.273,00 | 0,00 |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene | 2.000,00 | 0,00 |
| 5. | Javna rasvjeta | 195.597,00 | 158.873,13 |
| 6. | Groblja | 110.744,00 | 104.726,88 |
| UKUPNO: |  | 1.179.341,00 | 937.884,52 |

| Red. br. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 58.000,00 | 39.884,25 |
| 2. | Javne zelene površine | 69.225,00 | 55.977,89 |
| UKUPNO: |  | 127.225,00 | 95.862,14 |

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević,v.r.

O b r a z l o ž e n j e

uz Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2024. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH., 32/20. i 145/24.) i Proračunom Grada Požege za 2024. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.) i Programom rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje u 2024. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.), predložen je i usvojen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu i njime su planirani radovi iz područja: izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete i groblja, te rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih zelenih površina.

Na 32. sjednici Gradskog vijeća usvojene su III. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Službene novine Grada Požege, 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.).

Sukladno članku 71. stavku 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 32/20. i 145/24.), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave ovo Izvješće.

Iz priloženog Izvješća slijedi da je za pojedine radnje navedene u Programu u 2024. godini utrošeno ukupno 1.033.746,66 eura odnosno po grupama radova, kako slijedi:

| OPIS | IZVRŠENJE (€) |
| --- | --- |
| izgradnja nerazvrstanih cesta | 532.819,04 |
| izgradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 141.465,47 |
| izgradnja parkirališta | 0,00 |
| građevine i uređaji javne namjene | 0,00 |
| javna rasvjeta | 158.873,13 |
| groblja | 104.726,88 |
| rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 39.884,25 |
| rekonstrukcija javnih zelenih površina | 55.977,89 |
| UKUPNO: | 1.033.746,66 |

+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*ssq*rba*ohs*kkn*pBk*- +*yqw*bju*xxx*sqc*ugB*xCk*yoa*ziF*hyC*pwg*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*rEb*bcg*ica*wro*cvw*zfE*- +*ftw*iiE*klg*sqy*Dbr*tms*rlt*qvA*CaD*lok*onA*- +*ftA*zgf*mjg*mjr*wvc*tji*qza*zEr*Fzb*hyC*uws*- +*xjq*xDu*wrv*bAn*bCs*iCg*jCC*qky*tyn*bmB*uzq*-

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 361-01/25-02/2

URBROJ: 2177-1-02/01-2510

Požega, __. srpnja 2025.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 20. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 2. sjednici, održanoj, dana __. srpnja 2025. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

Tomislav Hajpek

DOSTAVITI:

- Gradonačelniku, ovdje

- Upravnim tijelima Grada Požege

- Pismohrani.