|  |
| --- |
| 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE  TOČKA 8. DNEVNOG REDA  I Z V J E Š Ć E  O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU  PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege  IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege i / ili pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje  Srpanj 2025. |

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*ssq\*rba\*ohs\*kkn\*pBk\*- +\*yqw\*bju\*xxx\*sqc\*ugB\*xCk\*yoa\*ziF\*hzD\*jus\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*gcw\*jnC\*jiw\*qkj\*rqi\*zfE\*- +\*ftw\*raC\*AnD\*lvc\*tnb\*ngg\*mab\*yxb\*uEi\*axk\*onA\*- +\*ftA\*rfy\*tba\*vDm\*Eyc\*vlx\*mbB\*lDm\*wgt\*tAt\*uws\*- +\*xjq\*Ayv\*Dgy\*BEj\*Eky\*ohz\*vjt\*Dqw\*Avj\*gDj\*uzq\*- |

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran**

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Upravni odjel za komunalne

djelatnosti i gospodarenje

KLASA: 361-01/25-02/2

URBROJ: 2177-1-01/01-25-9

Požega, 4. srpnja 2025.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

- dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 34. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22. - u nastavku teksta: Statut) i članka 59. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu te Prijedlog Zaključka u svezi navedenog Izvješća.

Pravni temelj za predmetno Izvješće je u odredbi članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 32/20. i 145/24.), te članka 39. Statuta.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc.Borislav Miličević, v.r.

PRIVITAK:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege

2. Prijedlog Zaključka u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*ssq\*rba\*ohs\*kkn\*pBk\*- +\*yqw\*bju\*xxx\*sqc\*ugB\*xCk\*yoa\*ziF\*hza\*jus\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*xbo\*bvE\*iij\*wnt\*Dsv\*zfE\*- +\*ftw\*nCk\*rrc\*CCB\*ldk\*oks\*jDu\*ypy\*hyj\*FAk\*onA\*- +\*ftA\*ziv\*uDB\*kfv\*EyC\*ujb\*viC\*ylr\*yso\*zid\*uws\*- +\*xjq\*gls\*Fbk\*gtw\*jAo\*Dhw\*bDb\*rFs\*zct\*Bwl\*uzq\*- |

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran**

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 361-01/25-02/2

URBROJ: 2177-1-01/01-25-7

Požega, 4. srpnja 2025.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst,137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 34. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 4. srpnja 2025. godine, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Gradonačelnik Grada Požege podnosi Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc.Borislav Miličevićv.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege

2. Pismohrani.

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*lsu\*cvA\*xBj\*tCi\*ssq\*rba\*ohs\*kkn\*pBk\*- +\*yqw\*bju\*xxx\*sqc\*ugB\*xCk\*yoa\*ziF\*Eza\*jus\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*lyF\*ixw\*rds\*bmc\*dkz\*zfE\*- +\*ftw\*ymz\*hkk\*liy\*vDb\*vBa\*Bgs\*qhk\*ggE\*aig\*onA\*- +\*ftA\*dxA\*dwk\*ugE\*Ezg\*xra\*npz\*vbB\*yea\*wEl\*uws\*- +\*xjq\*yhx\*iFk\*bDi\*rxo\*nvb\*zCu\*rtn\*vEz\*nsq\*uzq\*- |

PRIJEDLOG

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran**

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 361-01/25-02/2

URBROJ: 2177-1-02/01-25-6

Požega, 4. srpnja 2025.

Na temelju članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 3/20. i 145/24.) i članka 62. stavka 1. podstavka 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Tijekom 2024. godine izvedeni su radovi na izgradnji:

* nerazvrstanih cesta
* javnih prometnih površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javnih parkirališta
* javne rasvjete
* uređenju javnih zelenih površina
* radovi na gradskim grobljima.

1. PLANIRANA SREDSTVA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Vrsta prihoda | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| 1. | Opći prihodi i primici | 281.925,00 | 254.565,92 |
| 2. | Komunalna naknada | 345.000,00 | 299.862,59 |
| 3. | Komunalni doprinos | 79.000,00 | 72.061,75 |
| 4. | Šumski doprinos | 30.000,00 | 0,00 |
| 5. | Vodni doprinos | 7.000,00 | 0,00 |
| 6. | Koncesije | 1.000,00 | 0,00 |
| 7. | Prihod za posebne namjene - parkirališta | 5.000,00 | 0,00 |
| 8. | Prihod za posebne namjene – grobna naknada | 12.000,00 | 11.884,94 |
| 9. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 67.900,00 | 50.900,00 |
| 10. | Opći prihodi i primici - rezultat | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 11. | Komunalna naknada - rezultat | 45.597,00 | 45.596,52 |
| 12. | Komunalni doprinos – rezultat | 218.772,00 | 213.776,47 |
| 13. | Prihod za posebne namjene: parkirališta – rezultat | 4.273,00 | 0,00 |
| 14. | Grobna naknada – rezultat | 25.744,00 | 25.743,78 |
| 15. | Šumski doprinos – rezultat | 10.255,00 | 10.254,69 |
| 16. | Spomenička renta | 0,00 | 7.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1.139.866,00** | **998.046,66** |
|  | POMOĆI: |  |  |
| 1. | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 2. | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije | 131.000,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | **166.700,00** | **35.700,00** |
| UKUPNO: | | **1.306.566,00** | **1.033.746,66** |

1. PLANIRANI RADOVI:
2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| **1.1.** | **Vinogradska ulica u Mihaljevcima** | **298.000,00** | **264.838,97** |
| 1.1.1 | Izgradnja | 292.000,00 | 258.338,97 |
| 1.1.2. | Nadzor | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3. | Projekt, geodetski snimak | 3.000,00 | 3.500,00 |
| **1.2.** | **Ulica Zinke Kunc** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Ulica Sv. Vinka Paulskog** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Vinorodna ulica u Novom Selu** | **259.516,00** | **258.230,07** |
| 1.4.1. | Izgradnja | 256.572,88 | 255.286,95 |
| 1.4.2. | Nadzor | 2.875,00 | 2.875,00 |
| 1.4.3. | Vodni doprinos | 68,12 | 68,12 |
| **1.5.** | **Ulice MO Praulje: J. Jande, B. Pavlovića, L. Matačića, J. Buturca** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.1 | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.** | **Pristupna cesta atletskom stadionu** | **140.750,00** | **9.750,00** |
| 1.6.1. | Projektiranje | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 1.6.2. | Radovi | 127.500,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Nadzor | 3.500,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Izgradnja ulice Ivana Meštrovića- nastavak** | **0,00** | **0,00** |
| 1.7.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 160.100,00 | 131.591,60 |
| 2. | komunalna naknada | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3. | komunalni doprinos | 77.000,00 | 72.061,75 |
| 4. | koncesije | 1.000,00 | 0,00 |
| 5. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 50.900,00 | 50.900,00 |
| 6. | pomoći: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pomoći: Ministarstvo poljoprivrede | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pomoći: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 131.000,00 | 0,00 |
| 9. | šumski doprinos - rezultat | 10.255,00 | 10.254,69 |
| 10. | komunalni doprinos - rezultat | 108.011,00 | 108.011,00 |
| **UKUPNO:** | | **698.266,00** | **532.819,04** |
| **1.8.** | **Ulica unutar poduzetničke zone zajedno s pripadajućom infrastrukturom** | **0,00** | **0,00** |
| 1.8.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.** | **Dodatna ulaganja – mostovi** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.1. | Projektna dokumentacija : pješački most – rekreacija, Ulica J.Križanića | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2. | Sanacija postojećih mostova | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| **1.10.** | **Dodatna ulaganja – potporni zidovi** | **0,00** | **0,00** |
| 1.10.1 | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **698.266,00** | **532.819,04** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | | | | | | |
| Red. Broj | | Komunalna infrastruktura | | Planirano (€) | | Realizacija (€) |
| **2.1.** | | **Nogostup u Zagrebačkoj ulici** | | **151.255,44** | | **138.527,97** |
| 2.1.1 | | Rekonstrukcija | | 148.000,00 | | 135.285,03 |
| 2.1.2. | | Nadzor | | 3.200,00 | | 3.187,50 |
| 2.1.3. | | Vodni doprinos | | 55,44 | | 55,44 |
| **2.2.** | | **Pješačka zona** | | **5.455,56** | | **0,00** |
| 2.2.1. | | Projektiranje | | 5.455,56 | | 0,00 |
| **2.3.** | | **Pješačka staza uz atletski stadion** | | **3.750,00** | | **0,00** |
| 2.3.1. | | Projektiranje | | 3.750,00 | | 0,00 |
| **2.4.** | | **Pješačka staza u Ulici J.Križanića** | | **3.000,00** | | **2.937,50** |
| 2.4.1. | | Projektiranje | | 3.000,00 | | 2.937,50 |
|  | | Izvori financiranja: | |  | |  |
| 1. | | komunalni doprinos | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 17.000,00 | | 0,00 |
| 3. | | komunalni doprinos - rezultat | | 110.761,00 | | 105.765,47 |
| 4. | | pomoći | | 35.700,00 | | 35.700,00 |
| **UKUPNO:** | | | | **163.461,00** | | **141.465,47** |
| **3. JAVNA PARKIRALIŠTA** | | | | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | | Planirano (€) | | Realizacija (€) | |
| **3.1.** | **Parkiralište u Švearovoj ulici** | | **3.500,00** | | **0,00** | |
| 3.1.1. | Projektiranje | | 3.500,00 | | 0,00 | |
| **3.2.** | **Ostala parkirališta** | | **5.773,00** | | **0,00** | |
| 3.2.1. | Projektiranje | | 5.773,00 | | 0,00 | |
|  | Izvor financiranja: | |  | |  | |
| 1. | Prihod za posebne namjene : parkirališta | | 5.000,00 | | 0,00 | |
| 2. | Prihod za posebne namjene : parkirališta - rezultat | | 4.273,00 | | 0,00 | |
| **UKUPNO:** | | | **9.273,00** | | **0,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | | | |
| Red. Broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| **4.1.** | Izrada i postavljanje autobusnih stajališta | **2.000,00** | **0,00** |
| 4.1.1. | Radovi | 2.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  | 0,00 |
| 1. | komunalni doprinos | 2.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **2.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. JAVNA RASVJETA** | | | |
| Red. Broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) | |
| **5.1.** | **Rasvjeta u ulicama koje su predmet rekonstrukcije ili izgradnje** | **25.160,00** | **0,00** |
| 5.1.1. | Radovi | 18.660,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Nadzor | 500,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Projektiranje | 6.000,00 | 0,00 |
| **5.2.** | **Nužni radovi nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a** | **10.500,00** | **0,00** |
| 5.2.1. | Radovi | 10.000,00 | 0,00 |
| **5.3.** | **Dogradnja javne rasvjete u Ulici Pavla Radića** | **66.062,00** | **65.387,63** |
| 5.3.1. | Radovi | 63.000,00 | 62.325,13 |
| 5.3.2. | Nadzor | 1.625,00 | 1.625,00 |
| **5.3.3.** | Projekt | 1.437,00 | 1.437,50 |
| **5.4.** | **Izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Orljavu** | **87.875,00** | **87.548,00** |
| 5.4.1. | Radovi | 83.000,00 | 82.673,00 |
| 5.4.2. | Nadzor | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.4.3. | Projekt | 2.875,00 | 2.875,00 |
| **5.5.** | **Dopuna sustava javne rasvjete** | **6.000,00** | **5.937,50** |
| 5.5.1. | Projekt | 6.000,00 | 5.937,50 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 150.000,00 | 113.276,61 |
| 2. | komunalna naknada - rezultat | 45.597,00 | 45.596,52 |
| 3. | pomoći | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **195.597,00** | **158.873,13** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. GROBLJA** | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| **6.1.** | **Radovi na gradskim grobljima** | **110.744,00** | **104.726,88** |
| 6.1.1. | Radovi po zahtjevu MO | 110.744,00 | 104.726,88 |
|  |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 73.000,00 | 67.098,16 |
| 2. | grobna naknada | 12.000,00 | 11.884,94 |
| 3. | grobna naknada - rezultat | 25.744,00 | 25.743,78 |
| **UKUPNO:** | | **110.744,00** | **104.726,88** |

1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. NERAZVRSTANE CESTE | | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| **1.1** | **Ulica Matice Hrvatske, Sokolova ulica** | **17.875,00** | **14.998,75** |
| 1.1.1 | Projektiranje | 17.875,00 | 14.998,75 |
| 1.1.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Trg Sv.Trojstva** | **40.125,00** | **24.885,50** |
| 1.2.1. | Projektiranje | 40.125,00 | 24.885,50 |
| **1.3.** | **Županijska ulica** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Spojna cesta Požega-Mihaljevci** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Ulica Josipa Pavičića** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 32.884,25 |
| 2. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 3. | vodni doprinos | 7.000,00 | 0,00 |
| 4. | doprinos za šume | 30.000,00 | 0,00 |
| 5. | pomoći : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 0,00 | 0,00 |
| 6. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| 7. | komunalni doprinos - rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 8. | vodni doprinos - rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 9. | doprinos za šume – rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 10. | spomenička renta – rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Spomenička renta | 0,00 | 7.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **58.000,00** | **39.884,25** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | |
| Red. br. | Komunalna infrastruktura | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| **2.1**. | **Opremanje dj. igrališta** | **35.000,00** | **26.585,98** |
| 2.1.1. | Nabava opreme | 6.000,00 | 3.043,98 |
| 2.1.2. | Popravci postojećih sadržaja | 26.000,00 | 21.713,70 |
| 2.1.3. | Nabava materijala | 3.000,00 | 1.828,30 |
| 2.1.4. | Projekt uređenja dj. igrališta Šeovci | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 35.000,00 | 26.585,98 |
| 2. | opći | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pomoći | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **2.2.** | **Uređenje rekreacijskog centra** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1. | Dopuna sadržaja po zahtjevu korisnika | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | Komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.** | **Nabava urbane opreme** | **34.225,00** | **29.391,91** |
| 2.3.1. | Nabava urbane galanterije za uređenje javnih površina | 16.400,00 | 15.474,46 |
| 2.3.2. | Popravci postojećih sadržaja | 17.825,00 | 13.917,45 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 27.825,00 | 22.991,91 |
| 2. | Opći prihodi i primici-rezultat | 6.400,00 | 6.400,00 |
|  | UKUPNO: | **69.225,00** | **55.977,89** |

1. PLANIRANI IZNOS PO STAVKAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | Planirano (€) | Realizacija (€) |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 698.266,00 | 532.819,04 |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 163.461,00 | 141.465,47 |
| 3. | Javna parkirališta | 9.273,00 | 0,00 |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene | 2.000,00 | 0,00 |
| 5. | Javna rasvjeta | 195.597,00 | 158.873,13 |
| 6. | Groblja | 110.744,00 | 104.726,88 |
| UKUPNO: | | **1.179.341,00** | **937.884,52** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI | Planirano  (€) | Realizacija (€) |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 58.000,00 | 39.884,25 |
| 2. | Javne zelene površine | 69.225,00 | 55.977,89 |
| UKUPNO: | | **127.225,00** | **95.862,14** |

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević,v.r.

O b r a z l o ž e n j e

uz Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2024. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH., 32/20. i 145/24.) i Proračunom Grada Požege za 2024. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.) i Programom rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje u 2024. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.), predložen je i usvojen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu i njime su planirani radovi iz područja: izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete i groblja, te rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih zelenih površina.

Na 32. sjednici Gradskog vijeća usvojene su III. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Službene novine Grada Požege, 20/23., 8/24., 14/24. i 21/24.).

Sukladno članku 71. stavku 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 32/20. i 145/24.), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave ovo Izvješće.

Iz priloženog Izvješća slijedi da je za pojedine radnje navedene u Programu u 2024. godini utrošeno ukupno **1.033.746,66 eura** odnosno po grupama radova, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE (€) |
| izgradnja nerazvrstanih cesta | 532.819,04 |
| izgradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 141.465,47 |
| izgradnja parkirališta | 0,00 |
| građevine i uređaji javne namjene | 0,00 |
| javna rasvjeta | 158.873,13 |
| groblja | 104.726,88 |
| rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 39.884,25 |
| rekonstrukcija javnih zelenih površina | 55.977,89 |
| UKUPNO: | **1.033.746,66** |

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*xBj\*tCi\*ssq\*rba\*ohs\*kkn\*pBk\*- +\*yqw\*bju\*xxx\*sqc\*ugB\*xCk\*yoa\*ziF\*hyC\*pwg\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*rEb\*bcg\*ica\*wro\*cvw\*zfE\*- +\*ftw\*iiE\*klg\*sqy\*Dbr\*tms\*rlt\*qvA\*CaD\*lok\*onA\*- +\*ftA\*zgf\*mjg\*mjr\*wvc\*tji\*qza\*zEr\*Fzb\*hyC\*uws\*- +\*xjq\*xDu\*wrv\*bAn\*bCs\*iCg\*jCC\*qky\*tyn\*bmB\*uzq\*- |

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran**

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 361-01/25-02/2

URBROJ: 2177-1-02/01-2510

Požega, \_\_. srpnja 2025.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 20. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 2. sjednici, održanoj, dana \_\_. srpnja 2025. godine, donosi

**Z** A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

Tomislav Hajpek

DOSTAVITI:

1. Gradonačelniku, ovdje
2. Upravnim tijelima Grada Požege
3. Pismohrani.