|  |
| --- |
| 24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE  TOČKA 10.a) DNEVNOG REDA  PRIJEDLOG PROGRAMA  GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU  PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege  IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege  prosinac 2023. |

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*xBj\*tCi\*llc\*tAr\*uEw\*tuk\*pBk\*- +\*yqw\*xib\*sfn\*psE\*ugc\*dys\*kfm\*miC\*oyg\*fsE\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*ofw\*drs\*ejA\*zCu\*lyF\*zfE\*- +\*ftw\*uEi\*Aqa\*vBa\*cas\*cCk\*lDi\*BCB\*atA\*lvc\*onA\*- +\*ftA\*hDy\*xDg\*uwg\*xii\*ydD\*xBC\*tbg\*yqw\*EDu\*uws\*- +\*xjq\*vlj\*Dsl\*arA\*gnk\*blB\*ydt\*akb\*ozl\*tdz\*uzq\*- |

Slika na kojoj se prikazuje simbol, crveno, zastava

Opis je automatski generiran

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje emblem, grb, simbol, krug

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-03/32

URBROJ: 2177-1-01/01-23-4

Požega, 5. prosinca 2023.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

* dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.) (u nastavku teksta: Statut) te članka 59. stavka 1. i članka 61. stavka 1. i 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Pravni temelj za donošenje ovoga Programa je u odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18. i 110/18.- Odluka Ustavnog suda i 32/20.), članka 107. Zakona o cestama (Narodne novine, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21. 114/22., 4/23. i 133/23.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), te članka 39. stavka 1. podstavka 3. Statuta.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

U PRIVITKU:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege
2. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*xBj\*tCi\*llc\*tAr\*uEw\*tuk\*pBk\*- +\*yqw\*xib\*sfn\*psE\*ugc\*dys\*kfm\*miC\*oyg\*fsc\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*fBy\*brb\*jEE\*ruC\*ncj\*zfE\*- +\*ftw\*yir\*aws\*nnc\*xxc\*EgD\*raB\*rhA\*lkl\*CAl\*onA\*- +\*ftA\*viB\*pwD\*yFD\*BjB\*zaf\*mbn\*vDm\*tvt\*yos\*uws\*- +\*xjq\*Ahi\*ynm\*Fly\*loy\*nli\*cEj\*aay\*lfw\*nmw\*uzq\*- |

Slika na kojoj se prikazuje simbol, crveno, zastava

Opis je automatski generiran

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje emblem, grb, simbol, krug

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-03/32

URBROJ: 2177-1-01/01-23-2

Požega, 5. prosinca 2023.

Na temelju članka 44. i članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 1. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 5. prosinca 2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, kao u predloženom tekstu.
2. Prijedlog Programa iz točke I. ovoga Zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

dr.sc. Željko Glavić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Požege
2. Pismohrana.

|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*xBj\*tCi\*llc\*tAr\*uEw\*tuk\*pBk\*- +\*yqw\*xib\*sfn\*psE\*ugc\*dys\*kfm\*miC\*oyg\*uyb\*zew\*- +\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*kjf\*otz\*nwe\*lym\*bcD\*zfE\*- +\*ftw\*xgz\*BCC\*tmD\*oxw\*ApA\*lBr\*bDl\*fxy\*nEB\*onA\*- +\*ftA\*Eyk\*yqw\*wFn\*rfy\*yal\*Czg\*weC\*wsh\*lro\*uws\*- +\*xjq\*jAv\*yfm\*zdm\*tdz\*yrE\*ujv\*Bdw\*jsx\*gcb\*uzq\*- |

PRIJEDLOG

Slika na kojoj se prikazuje simbol, crveno, zastava

Opis je automatski generiran

R E P U B L I K A H R V A T S K A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje emblem, grb, simbol, krug

Opis je automatski generiranGRAD POŽEGA

Gradsko vijeće

KLASA: 024-02/23-03/32

URBROJ: 2177-1-02/01-23-1

Požega, \_\_. prosinca 2023.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18. i 110/18.- Odluka Ustavnog suda i 32/20.), članka 107. Zakona o cestama (Narodne novine, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21. 114/22., 4/23. i 133/23.), te članka 39. stavka 1. podstavka 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. i 11/22.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 24. sjednici, održanoj dana, \_\_. prosinca 2023. godine, donosi

P R O G R A M

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I. UVODNI DIO

Članak 1.

(1) Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u Gradu Požegi u 2024. godini. Pod pojmom komunalna infrastruktura obuhvaćene su: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i groblja

(2) Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

Članak 2.

(1) Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog Programom građenja komunalne infrastrukture.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

1. U 2024. godini planiraju se slijedeće investicije:
2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. NERAZVRSTANE CESTE** | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) |
| **1.1.** | **Vinogradska ulica u Mihaljevcima** | **293.000,00** |
| 1.1.1 | Izgradnja | 290.000,00 |
| 1.1.2. | Nadzor | 3.000,00 |
| **1.2.** | **Ulica Zinke Kunc** | **359.000,00** |
| 1.2.1. | Izgradnja | 355.000,00 |
| 1.2.2. | Nadzor | 4.000,00 |
| **1.3.** | **Ulica Sv. Vinka Paulskog** | **177.000,00** |
| 1.3.1. | Projektiranje | 4.400,00 |
| 1.3.2. | Izgradnja | 172.600,00 |
| 1.3.3. | Nadzor | 2.000,00 |
| **1.4.** | **Vinorodna ulica u Novom Selu** | **111.000,00** |
| 1.4.1. | Izgradnja | 109.500,00 |
| 1.4.2. | Nadzor | 1.500,00 |
| **1.5.** | **Ulice MO Praulje: J. Jande, B. Pavlovića, L. Matačića, J. Buturca** | **16.000,00** |
| 1.5.1 | Projektiranje | 16.000,00 |
| **1.6.** | **Pristupna cesta atletskom stadionu** | **8.500,00** |
| 1.6.1. | Projektiranje | 8.500,00 |
|  | NAPOMENA: Raspored izvođenja aktivnosti 1.1. – 1.6. biti će usklađen sa stupnjem dovršenosti projektne dokumentacije, rješenjem imovinsko pravnih pitanja, te prethodnih aktivnosti drugih investitora i realizirat će se do iskorištenja sredstava |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 8.500,00 |
| 2. | komunalna naknada | 62.300,00 |
| 3. | komunalni doprinos | 77.000,00 |
| 4. | koncesije | 38.200,00 |
| 5. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 41.150,00 |
| 6. | pomoći: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 13.270,00 |
|  | **UKUPNO:** | **240.420,00** |
| **1.7.** | **Ulica unutar poduzetničke zone zajedno s pripadajućom infrastrukturom** | **10.000,00** |
| 1.7.1. | Projektiranje | 10.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |
| 1. | Komunalna naknada | 10.000,00 |
| **1.8.** | **Dodatna ulaganja – mostovi** | **13.000,00** |
| 1.8.1. | Projektna dokumentacija : pješački most - rekreacija | 3.400,00 |
| 1.8.2. | Sanacija postojećih mostova | 9.600,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |
| 1. | komunalna naknada | 13.000,00 |
| **1.9.** | **Dodatna ulaganja – potporni zidovi** | **13.000,00** |
| 1.9.1 | Izgradnja | 13.000,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |
| 1. | komunalna naknada | 13.000,00 |
| UKUPNO: | | **276.420,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) |
| **2.1.** | **Nogostup u Zagrebačkoj ulici** | **67.700,00** |
| 2.1.1 | Rekonstrukcija | 65.000,00 |
| 2.1.2. | Nadzor | 2.700,00 |
| **2.2.** | **Pješačka zona** | **15.480,00** |
| 2.2.1. | Projektiranje | 15.480,00 |
| **2.3.** | **Pješačka staza uz atletski stadion** | **3.750,00** |
| 2.3.1. | Projektiranje | 3.750,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |
| 1. | komunalni doprinos | 50.000,00 |
| 2. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 33.180,00 |
| 3. | opći prihodi i primici | 3.750,00 |
|  |  |  |
| UKUPNO: | | **86.930,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. JAVNA PARKIRALIŠTA** | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) |
| **3.1.** | **Parkiralište u Švearovoj ulici** | **3.000,00** |
| 3.1.1. | Projektiranje | 3.000,00 |
| **3.2.** | **Ostala parkirališta** | **10.000,00** |
| 3.2.1. | Projektiranje | 10.000,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |
| 1. | Prihod za posebne namjene : parkirališta | 13.000,00 |
| UKUPNO: | | **13.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost  (EUR) |
| **4.1.** | Izrada i postavljanje autobusnih stajališta | **17.000,00** |
| 4.1.1. | Radovi | 17.000,00 |
|  | Izvor financiranja |  |
| 1. | komunalni doprinos | 17.000,00 |
| UKUPNO: | | **17.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. JAVNA RASVJETA** | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost |
| **5.1.** | **Rasvjeta u ulicama koje su predmet rekonstrukcije ili izgradnje** | **90.000,00** |
| 5.1.1. | Radovi | 85.000,00 |
| 5.1.2. | Nadzor | 5.000,00 |
| **5.2.** | **Nužni radovi nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a** | **10.000,00** |
| 5.2.1. | Radovi | 10.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |
| 1. | komunalna naknada | 100.000,00 |
|  |  |  |
| UKUPNO: | | **100.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. GROBLJA** | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) |
| 6.1. | **Radovi na gradskim grobljima** | **85.000,00** |
| 6.1.1. | Radovi po zahtjevu MO | 85.000,00 |
|  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 51.000,00 |
| 2. | grobna naknada | 12.000,00 |
| 3. | grobna naknada - rezultat | 22.000,00 |
|  | UKUPNO: | **85.000,00** |
|  |  |  |

1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. NERAZVRSTANE CESTE | | |
| Red. Broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) |
| **1.1** | **Ulica Matice Hrvatske, Sokolova ulica** | **10.500,00** |
| 1.1.1 | Projektiranje | 10.500,00 |
| **1.2.** | **Trg Sv.Trojstva** | **120.000,00** |
| 1.2.1. | Projektiranje | 120.000,00 |
| **1.3.** | **Županijska ulica** | **167.980,00** |
| 1.3.1. | Projektiranje | 4.480,00 |
| 1.3.2. | Radovi | 160.000,00 |
| 1.3.3. | Nadzor | 3.500,00 |
| **1.4.** | **Spojna cesta Požega-Mihaljevci** | **306.500,00** |
| 1.4.1. | Projektiranje | 5.000,00 |
| 1.4.2. | Radovi | 295.000,00 |
| 1.4.3. | Nadzor | 6.500,00 |
| **1.5.** | **Ulica Josipa Pavičića** | **84.000,00** |
| 1.5.2. | Radovi | 82.000,00 |
| 1.5.3. | Nadzor | 2.000,00 |
|  | NAPOMENA: Raspored izvođenja aktivnosti 1.1. – 1.5. biti će usklađen sa stupnjem dovršenosti projektne dokumentacije, rješenjem imovinsko pravnih pitanja, te prethodnih aktivnosti drugih investitora i realizirat će se do iskorištenja sredstava |  |
|  | Izvori financiranja: |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 130.500,00 |
| 2. | komunalna naknada | 36.900,00 |
| 3. | vodni doprinos | 7.000,00 |
| 4. | doprinos za šume | 44.000,00 |
| 5. | pomoći : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 119.500,00 |
| 6. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 169.370,00 |
| 7. | Komunalni doprinos - rezultat | 150.000,00 |
|  | UKUPNO: | **657.270,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. JAVNE ZELENE POVRŠINE | | |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) |
| **2.1**. | **Opremanje dj. igrališta** | **37.300,00** |
| 2.1.1. | Nabava opreme | 15.000,00 |
| 2.1.2. | Popravci postojećih sadržaja | 22.300,00 |
|  | Izvor financiranja |  |
| 1. | Komunalna naknada | 37.300,00 |
| **2.2.** | **Uređenje rekreacijskog centra** | **6.000,00** |
| 2.2.1. | Dopuna sadržaja po zahtjevu korisnika | 6.000,00 |
|  | Izvor financiranja |  |
| 1. | Komunalna naknada | 6.000,00 |
| **2.3.** | **Nabava urbane opreme** | **60.000,00** |
| 2.3.1. | Nabava urbane galanterije za uređenje javnih površina | 40.000,00 |
| 2.3.2. | Popravci postojećih sadržaja | 20.000,00 |
|  | Izvor financiranja |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 40.000,00 |
| 2. | Opći prihodi i primici-rezultat | 20.000,00 |
|  | UKUPNO: | **103.300,00** |

(2) Za investicije iz stavka 1. ovog članka planiran je iznos po stavkama:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. br. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | Planirana vrijednost (EUR) |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 276.420,00 |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 86.930,00 |
| 3. | Javna parkirališta | 13.000,00 |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene | 17.000,00 |
| 5. | Javna rasvjeta | 100.000,00 |
| 6. | Groblja | 85.000,00 |
| UKUPNO: | | **578.350,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. br. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI | Planirana vrijednost (EUR) |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 657.270,00 |
| 2. | Javne zelene površine | 103.300,00 |
| UKUPNO: | | **760.570,00** |

(3) Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

(4) Troškovi iz stavka 1. ovog članka iskazani su u Programu građenja infrastrukture odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

(5) Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture planiraju se iz izvora:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. broj | Vrsta prihoda | Planirana vrijednost (EUR) |
| 1. | Općih prihoda i primitaka | 233.750,00 |
| 2. | Komunalne naknade | 278.500,00 |
| 3. | Komunalnog doprinosa | 144.000,00 |
| 4. | Šumskog doprinosa | 44.000,00 |
| 5. | Vodnog doprinosa | 7.000,00 |
| 6. | Koncesije | 38.200,00 |
| 7. | Prihod za posebne namjene - parkirališta | 13.000,00 |
| 8. | Prihod za posebne namjene – grobna naknada | 12.000,00 |
| 9. | Prihod za posebne namjene – grobna naknada: rezultat | 22.000,00 |
| 10. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 243.700,00 |
| 11. | Općih prihoda i primitaka - rezultat | 20.000,00 |
| 12. | Komunalnog doprinosa- rezultat | 150.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1.206.150,00** |
|  | POMOĆI: |  |
| 1. | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 13.270,00 |
| 2. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 119.500,00 |
|  | **UKUPNO:** | **132.770,00** |
| UKUPNO: | | **1.338.920,00** |

1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ukupno planirani iznos za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2024. godinu iznosi **1.338.920,00** EUR.

Članak 6.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Požege Izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Članak 7.

Ovaj će se Program objaviti u Službenim novinama Grada Požege, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

PREDSJEDNIK

Matej Begić, dipl.ing.šum.

O b r a z l o ž e n j e

uz Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Sukladno članku 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18. i 110/18.- Odluka Ustavnog suda i 32/20.) jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i u njemu definirati planirane radove u narednoj kalendarskoj godini iz područja izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete i groblja.

U 2024. godini spomenutim Prijedlogom Programom planirano je izvršiti radove u vrijednosti 1.338.920,00 eura i to iz sredstava proračuna Grada Požege, komunalnog doprinosa, mjesnog samodoprinosa, doprinosa za šume, te drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (državni proračun, sufinanciranjem od strane drugih javnih tijela, ministarstava, Fondova i sl.).