11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE TOČKA 3.a) DNEVNOG REDA I Z V J E Š Ć E O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Požege IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Požege i / ili pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, zelenu tranziciju, komunalne djelatnosti i upravljanje imovinom lipanj 2026.

+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*ssq*rba*ckk*BCB*pBk*- +*yqw*azn*xdA*pyi*oxA*zbd*Fwc*yni*xvo*fsE*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*iaw*rEw*voj*gDj*Csz*zfE*- +*ftw*kvr*xua*Dak*oCs*lab*nDa*Blo*frA*oCg*onA*- +*ftA*zbd*Fzi*wcv*zbd*Ezr*uAu*xqB*xaD*uwg*uws*- +*xjq*eBw*eDs*rEb*eBw*bna*jvo*DuE*CFw*nli*uzq*-

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/26-03/13

URBROJ: 2177-1-01/01-26-4

Požega, 25. svibnja 2026.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu - dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 34. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21. 1/22. i 3/26.) (u nastavku teksta: Statut) i članka 59. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18.- pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu te Prijedlog Zaključka u svezi navedenog Izvješća.

Pravni temelj za predmetno Izvješće je u odredbi članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 32/20. i 145/24.), te članka 39. stavka 1. podstavka 20. Statuta.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević, v.r.

PRIVITAK:

1.	Zaključak Gradonačelnika Grada Požege

2.	Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

3.	Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*ssq*rba*ckk*BCB*pBk*- +*yqw*azn*xdA*pyi*oxA*zbd*Fwc*yni*xvo*fsc*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*afk*ody*Aye*Dni*Bnj*zfE*- +*ftw*nbb*dAc*tds*Dbg*rDc*aDc*Djb*wub*vst*onA*- +*ftA*bju*cjB*xEC*yFg*rFz*Ebm*zgf*wCd*trB*uws*- +*xjq*rAr*hbA*gki*vCz*jiw*jll*kyq*jCc*uzE*uzq*-

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/26-03/13

URBROJ: 2177-1-01/01-26-2

Požega, 25. svibnja 2026.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,  19/13.- pročišćeni tekst,137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 62. stavka 1. podstavka 34. i članka 120. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 2/21., 11/22. i 3/26.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 25. svibnja 2026. godine, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Gradonačelnik Grada Požege podnosi Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević,v.r.

DOSTAVITI:

1.	Gradskom vijeću Grada Požege

2.	Pismohrani.

+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*ssq*rba*ckk*BCB*pBk*- +*yqw*azn*xdA*pyi*oxA*zbd*Fwc*yni*xvo*uyb*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*lEz*icg*gEw*Bxc*tyf*zfE*- +*ftw*rnm*qbb*AoC*xaz*tgy*nAl*oyz*aDq*lmc*onA*- +*ftA*yaF*oiC*xqB*Eyk*tvt*trn*EDt*Djv*viB*uws*- +*xjq*Exz*ytx*Fly*nwe*ejA*jrg*kjf*qcy*bmC*uzq*-

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/26-03/13

URBROJ: 2177-1-01/01-26-1

Požega, 25. svibnja 2026.

Na temelju članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 3/20. i 145/24.) i članka 62. stavka 1. podstavka 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.), Gradonačelnik Grada Požege, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I.

Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji:

- nerazvrstanih cesta

- javnih prometnih površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javnih parkirališta

- javne rasvjete

- uređenju javnih zelenih površina

- radovi na gradskim grobljima.

- PLANIRANA SREDSTVA

| Red. broj | Vrsta prihoda | Planirano | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici | 199.100,00 | 197.681,64 |
| 2. | Komunalna naknada | 320.100,00 | 284.670,67 |
| 3. | Komunalni doprinos | 170.000,00 | 166.515,14 |
| 4. | Koncesije | 1.000,00 | 0,00 |
| 5. | Prihod za posebne namjene - parkirališta | 15.000,00 | 0,00 |
| 6. | Prihod za posebne namjene - parkirališta (rezultat) | 5.973,00 | 812,50 |
| 7. | Prihod za posebne namjene – grobna naknada | 12.000,00 | 0,00 |
| 8. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 21.200,00 | 21.107,96 |
| 9. | Šumski doprinos - rezultat | 14.667,00 | 14.666,50 |
| 10. | Vodni doprinos -rezultat | 3.707,00 | 3.706,89 |
| 11. | Komunalni doprinos - rezultat | 4.996,00 | 4.995,91 |
| 12. | Koncesije - rezultat | 4.200,00 | 4.200,37 |
|  | UKUPNO: | 771.943,00 | 698.357,58 |
|  | POMOĆI: |  | , |
| 1. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 87.900,00 | 87.466,67 |
|  | UKUPNO: | 87.900,00 | 87.466,67 |
| UKUPNO I + II: |  | 859.843,00 | 785.824,25 |

- PLANIRANI RADOVI:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM  DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| 1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Realizacija |
| 1.1. | Ulica Dr.Franje Tuđmana | 521.663,00 | 503.791,96 |
| 1.1.1. | Izgradnja | 512.863,00 | 495.066,96 |
| 1.1.2. | Nadzor | 8.800,00 | 8.725,00 |
| 1.2. | Ulica Zinke Kunc | 7.000,00 | 6.748,75 |
| 1.2.1. | Projektiranje | 7.000,00 | 6.748,75 |
| 1.3. | Ulica Sv. Vinka Paulskog | 4.300,00 | 3.268,00 |
| 1.3.1. | Projektiranje | 4.300,00 | 3.268,00 |
| 1.3.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Ulica Ivana Meštrovića | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Projektiranje | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.5. | Ulice MO Praulje: J. Jande, B. Pavlovića, L. Matačića, J. Buturca | 11.000,00 | 10.871,25 |
| 1.5.1 | Projektiranje | 11.000,00 | 10.871,25 |
| 1.6. | Pristupna cesta atletskom stadionu | 109.100,00 | 108.574,63 |
| 1.6.1. | Izgradnja | 105.850,00 | 105.324,63 |
| 1.6.2. | Nadzor | 3.250,00 | 3.250,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 163.100,00 | 163.100,00 |
| 2. | komunalna naknada | 209.000,00 | 181.707,65 |
| 3. | komunalni doprinos | 154.000,00 | 156.009,53 |
| 4. | koncesije | 1.000,00 | 0,00 |
| 5. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 21.200,00 | 21.107,96 |
| 6. | doprinos za šume - rezultat | 14.667,00 | 14.666,50 |
| 7. | vodni doprinos - rezultat | 0,00 | 0,00 |
| 8. | komunalni doprinos - rezultat | 4.996,00 | 4.995,91 |
|  | koncesije - rezultat | 4.200,00 | 4.200,37 |
| 9. | pomoći: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 0,00 | 0,00 |
| 10. | pomoći: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 87.900,00 | 87.466,67 |
|  | UKUPNO: | 660.063,00 | 633.254,59 |
| 1.7. | Dodatna ulaganja – mostovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Sanacija postojećih mostova | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Dodatna ulaganja – potporni zidovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 660.063,00 | 633.254,59 |

| 2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Realizacija |
| 2.1. | Nogostup u Ulici J.Križanića | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Pješačka zona | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Pješačka staza na rekreacijskom centru | 6.800,00 | 6.222,50 |
| 2.3.1. | Izgradnja | 6.800,00 | 6.222,50 |
| 2.4. | Uređenje pješačkog prolaza – spoj ulica J.Gotovca i J.J.Strossmayera ( vanjske stepenice ) | 9.200,00 | 7.990,00 |
| 2.4.1. | Uređenje pješačkog prolaza – spoj ulica J.Gotovca i J.J.Strossmayera( vanjske stepenice ) | 9.200,00 | 7.990,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | komunalni doprinos | 16.000,00 | 10.505,61 |
| 2. | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pomoći | 0,00 | 0,00 |
| 4. | vodni doprinos – rezultat (na R0570-15) | 3.707,00 | 3.706,89 |
| UKUPNO: |  | 16.000,00 | 14.212,50 |

| 3. JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Realizacija |
| 3.1. | Parkiralište u Švearovoj ulici | 20.973,00 | 812,50 |
| 3.1.1. | Projektiranje | 3.400,00 | 812,50 |
| 3.1.2. | Izgradnja | 16.073,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Nadzor | 1.500,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |
| 1. | prihod za posebne namjene : parkirališta | 15.000,00 | 0,00 |
| 2. | prihod za posebne namjene : parkirališta - rezultat | 5.973,00 | 812,50 |
| UKUPNO: |  | 20.973,00 | 812,50 |

| 4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Realizacija |
| 4.1. | Izrada i postavljanje autobusnih stajališta | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | komunalni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 0,00 | 0,00 |

| 5. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Realizacija |
| 5.1. | Jasvjeta u ulicama koje su predmet rekonstrukcije ili izgradnje, nadopuna | 85.000,00 | 77.417,97 |
| 5.1.1. | Radovi | 82.000,00 | 74.792,97 |
| 5.1.2. | Nadzor | 3.000,00 | 2.625,00 |
| 5.2. | Nužni radovi nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | komunalna naknada | 85.000,00 | 77.417,97 |
| UKUPNO: |  | 85.000,00 | 77.417,97 |

| 6. GROBLJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Realizacija |
| 6.1. | Radovi na gradskim grobljima | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | Radovi po zahtjevu MO | 12.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 |
| 2. | grobna naknada | 12.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 12.000,00 | 0,00 |

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| 1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Realizacija |
| 1.1 | Ulica Matice Hrvatske, Sokolova ulica | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Spojna cesta Požega-Mihaljevci | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ulica Vanje Radauša | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Projektiranje | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Izgradnja | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Ostalo | 3.707,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | ostalo (projekt na R0572) | 3.707,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |
| 1. | opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 |
| 2. | vodni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| 3. | doprinos za šume | 0,00 | 0,00 |
|  | vodni doprinos - rezultat | 3.707,00 | 0,00 |
| 4. | pomoći : Ministarstvo unutarnjih poslova | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pomoći: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 3.707,00 | 0,00 |

| 2. JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Realizacija |
| 2.1. | Opremanje dj. igrališta | 26.100,00 | 25.545,05 |
| 2.1.1. | Nabava opreme | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Popravci postojećih sadržaja | 23.000,00 | 22.493,76 |
| 2.1.3. | Materijal | 3.100,00 | 3.051,29 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | Komunalna naknada | 26.100,00 | 25.545,05 |
| 2.2. | Uređenje rekreacijskog centra | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Dopuna sadržaja po zahtjevu korisnika | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | Komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Nabava urbane opreme | 36.000,00 | 34.581,64 |
| 2.3.1. | Nabava urbane galanterije za uređenje javnih površina | 3.000,00 | 1.823,50 |
| 2.3.2. | Popravci postojećih sadržaja | 33.000,00 | 32.758,14 |
|  | Izvor financiranja |  |  |
| 1. | Opći prihodi i primici | 36.000,00 | 34.581,64 |
|  | UKUPNO: | 62.100,00 | 60.126,69 |

- PLANIRANI IZNOS PO STAVKAMA

| Red. br. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | Planirano | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 660.063,00 | 633.254,59 |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 16.000,00 | 14.212,50 |
| 3. | Javna parkirališta | 20.973,00 | 812,50 |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Javna rasvjeta | 85.000,00 | 77.417,97 |
| 6. | Groblja | 12.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 794.036,00 | 725.697,56 |

| Red. br. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI | Planirano | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 3.707,00 | 0,00 |
| 2. | Javne zelene površine | 62.100,00 | 60.126,69 |
| UKUPNO: |  | 65.807,00 | 60.126,69 |

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

uz Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture  za 2025. godinu

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH., 32/20. i 145/24.) i Proračunom Grada Požege za 2025. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/24., 5/25., 11/25. i 18/25.) predložen je i usvojen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.godinu 8 u nastavku teksta: Program) i njime su planirani radovi iz područja: izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete i groblja, te rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih zelenih površina.

Sukladno članku 71. stavku 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka USRH, 32/20. i 145/24.), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave predmetno Izvješće.

Iz priloženog Izvješća razvidno je da su za pojedine radnje koje su navedene u Programu  za  2025 godini utrošena sredstva od ukupno 785.824,25 €,  odnosno po grupama radova, kako slijedi:

| OPIS | IZVRŠENJE |
| --- | --- |
| izgradnja nerazvrstanih cesta | 633.254,59 |
| izgradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 14.212,50 |
| izgradnja parkirališta | 812,50 |
| građevine i uređaji javne namjene | 0,00 |
| javna rasvjeta | 77.417,97 |
| groblja | 0,00 |
| rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 0,00 |
| rekonstrukcija javnih zelenih površina | 60.126,69 |
| U K U P N O: | 785.824,25 |

+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*ssq*rba*ckk*BCB*pBk*- +*yqw*azn*xdA*pyi*oxA*zbd*Fwc*yni*xvo*pwD*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*Bgz*crk*ujo*cvw*tdz*zfE*- +*ftw*xsq*myz*utw*vtl*sha*rak*vlB*wwf*gsc*onA*- +*ftA*lrm*taB*tDB*jqy*oDv*owE*mwk*cjC*FwE*uws*- +*xjq*tDx*bst*Diz*trx*akb*Awq*jnn*bln*btm*uzq*-

PRIJEDLOG

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD POŽEGA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/26-03/13

URBROJ: 2177-1-02/01-26-5

Požega, __. lipnja 2026.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 39. stavka 1. podstavka 20. i članka 119. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 11. sjednici, održanoj, dana __. lipnja 2026. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

II.

Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK

Tomislav Hajpek

DOSTAVITI:

- Gradonačelniku, ovdje

- Upravnim tijelima Grada Požege

- Pismohrani.